Приложение N 1

к приказу ФАС России

от 11.07.2023 года N 450/23

**ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

**ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

**Форма 1. Информация**

**об организации, осуществляющей холодное водоснабжение**

**(общая информация)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | | Описание параметров формы | |
| N п/п | Наименование параметра | Информация |  | |
| 1 | Субъект Российской Федерации |  | Республика Тыва, город Кызыл | |
|  | Данные о регулируемой организации | x |  | |
|  | - фирменное наименование юридического лица |  | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» | |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  | 1701061444 | |
|  | - код причины постановки на учет (КПП) |  | 170101001 | |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  | 1181719001342 | |
| 3 | Дата присвоения ОГРН |  | 25 июля 2018 года | |
| 4 | Наименование регистрирующего органа |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Тыва | |
| 5 | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | x |  | |
| 5.1 | - фамилия руководителя |  | Фалалеев | |
| 5.2 | - имя руководителя |  | Владимир | |
| 5.3 | - отчество руководителя |  | Александрович | |
| 6 | Почтовый адрес органов управления регулируемой организации |  | 667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Баянкольская 5 «а» | |
| 7 | Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации |  | 667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Баянкольская 5 «а» | |
| 8 | Контактные телефоны регулируемой организации | x |  | |
| 8.1 | - контактный телефон |  | 8(39422)6-31-96 | |
| 9 | Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" |  | www.vs17.ru | |
| 10 | Адрес электронной почты регулируемой организации |  | Vodokanal-s17@mail.ru | |
| 11 | Режим работы организации холодного водоснабжения | x |  | |
| 11.1 | - режим работы абонентских отделов |  | C 0800ч. до 1700ч., тел.: 8(800)2005351 (151-153) | |
| 11.2 | - режим работы диспетчерских служб |  | C 0800ч. до 0800ч.  **Водозабор** (левый берег), станция I подъема, тел.:8(39422)2-93-14  **Водозабор** (правый берег), тел.:8(39422)4-09-03 | |
| 12 | Вид регулируемой деятельности |  | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения – подъем воды, очистка воды, транспортировка воды | |
| 13 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км. |  | 89,95 | |
| 14 | Количество скважин, (штук) |  | 18,00 | |
| 15 | Количество подкачивающих насосных станций, (штук) |  | 2,00 | |
| 16 | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) |  | 22,00 | |
| 17 | Наличие или отсутствие утвержденной инвестиционной программы |  | Да | |

**Форма 7.** Информация об инвестиционных программах организации холодного

водоснабжения и отчетах об их исполнении

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Приказ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал-Сервис» «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского округа г. Кызыл Республики Тыва на 2025-2035 годы» |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 17.12.2024 г. №72-ОД |
| Дата корректировки инвестиционной программы |  |
| Цели инвестиционной программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Кызыл Республики Тыва». 2. Сокращение затрат на производство и транспортировку питьевой воды, прием, транспортировку и очистку сточной воды. 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в существующих микрорайонах с неблагоустроенным жильем, в том числе частными домовладениями. 4. Привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. 5. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения. 6. Создание эффективных, устойчивых, организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения. 7. Обеспечение поэтапного переключения объектов жилого фонда и социальных объектов на закрытую систему горячего водоснабжения. 8. Увеличение доли воды, реализуемой населению по приборам учета. 9. Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями Сан.Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.  -Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.  -Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды.  -Улучшение экологической ситуации на территории города за счет снижения аварий.  -Снижение энергозатрат. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта  Российской Федерации, утвердившего инвестиционную  программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Служба по тарифам Республики Тыва |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной  программы | 2025-2035 гг. |
|  |  |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ мероприятия** | **Название проекта** | **Обоснование необходимости (цель реализации)** | **Источник финансиро-вания** | **Расходы на реализацию мероприятий плана без НДС, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **I.** | **Городские сети водоснабжения** |  |  | **171704,00** | **98114,00** | **25564,00** | **31925,00** | **2276,00** | **2276,00** | **1925,00** | **1925,00** | **1925,00** | **1925,00** | **1925,00** | **1925,00** |
| 1 | Реконструкция (строительство) сетей водоснабжения эксплуатируемых более 30 лет | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 35622,00 |  | 10104,00 | 25518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация левобережных и правобережных водозаборных сооружений с техническим переоснащением | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 12771,00 | 4668,00 | 3972,00 | 4131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | Плата за подключение | 2316,00 | 776,00 | 485,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | Собственные средства (Нормативная прибыль, учтенная в тарифе) | 5202,00 | 5202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» квартал №№ 3, 4 (2-ой этап) | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 2261,00 | 1130,00 | 1130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Полигонный» | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 52984,00 | 45036,00 | 7948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Спутник» ул. 5-ая линия, 8-ая линия, Убсу-Нурская, Взлетная. Протяженность 1,6 км, диаметром 110 мм | Повышение доступности холодного водоснабжения | Собственные средства (Инвестиционная составляющая в тарифе) согласно КС | 21172,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Иркутский» | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 24864,00 | 24864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения для двухэтажных блокированных жилых домов (таунхаусы) г. Кызыл, ул. Кочетова, д 164/1, диаметром 110 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 14514,00 | 14514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к приказу ФАС России

от 11.07.2023 года N 450/23

**ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

**ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ**

**Форма 1. Информация**

**об организации, осуществляющей водоотведение**

**(общая информация)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | Описание параметров формы |
| N п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | Субъект Российской Федерации |  | Республика Тыва, город Кызыл |
|  | Данные о регулируемой организации | x |  |
|  | - фирменное наименование юридического лица |  | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  | 1701061444 |
|  | - код причины постановки на учет (КПП) |  | 170101001 |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  | 1181719001342 |
| 3 | Дата присвоения ОГРН |  | 25 июля 2018 года |
| 4 | Наименование регистрирующего органа |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Тыва |
| 5 | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | x |  |
| 5.1 | - фамилия руководителя |  | Фалалеев |
| 5.2 | - имя руководителя |  | Владимир |
| 5.3 | - отчество руководителя |  | Александрович |
| 6 | Почтовый адрес органов управления регулируемой организации |  | 667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Баянкольская 5 «а» |
| 7 | Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации |  | 667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Баянкольская 5 «а» |
| 8 | Контактные телефоны регулируемой организации | x |  |
| 8.1 | - контактный телефон |  | 8(39422)6-31-96 |
| 9 | Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" |  | www.vs17.ru |
| 10 | Адрес электронной почты регулируемой организации |  | Vodokanal-s17@mail.ru |
| 11 | Режим работы организации водоотведения | x |  |
| 11.1 | - режим работы абонентских отделов |  | C 0800ч. до 1700ч., тел.: 8(800)2005351 (151-153) |
| 11.2 | - режим работы диспетчерских служб |  | C 0800ч. до 0800ч.  **КНС-5** (левый берег), тел.:8(39422)3-00-16 |
| 12 | Вид регулируемой деятельности |  | Очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод |
| 13 | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км. |  | 98,29 |
| 14 | Количество насосных станций (штук) |  | 9 |
| 15 | Количество очистных сооружений (штук) |  | 2 |
| 16 | Наличие или отсутствие утвержденной инвестиционной программы |  | Да |

**Форма 7.** Информация об инвестиционных программах организации водоотведения

и отчетах об их исполнении

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Приказ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал-Сервис» «Модернизация инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского округа г. Кызыл Республики Тыва на 2025-2035 годы» |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 17.12.2024 г. №72-ОД |
| Дата корректировки инвестиционной программы |  |
| Цели инвестиционной программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Кызыл Республики Тыва». 2. Сокращение затрат на производство и транспортировку питьевой воды, прием, транспортировку и очистку сточной воды. 3. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в существующих микрорайонах с неблагоустроенным жильем, в том числе частными домовладениями. 4. Привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. 5. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения. 6. Создание эффективных, устойчивых, организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения. 7. Обеспечение поэтапного переключения объектов жилого фонда и социальных объектов на закрытую систему горячего водоснабжения. 8. Увеличение доли воды, реализуемой населению по приборам учета. 9. Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями Сан.Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.  -Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.  -Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды.  -Улучшение экологической ситуации на территории города за счет снижения аварий.  -Снижение энергозатрат. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта  Российской Федерации, утвердившего инвестиционную  программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Служба по тарифам Республики Тыва |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной  программы | 2025-2035 гг. |
|  |  |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ мероприятия** | **Название проекта** | **Обоснование необходимости (цель реализации)** | **Источник финансиро-вания** | **Расходы на реализацию мероприятий плана без НДС, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **II.** | **Городские сети водоотведения** |  |  | **301705,00** | **249229,00** | **52178,00** | **297,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Модернизация существующих левобережных очистных сооружений канализации с техническим переоснащением, с ограждением территории | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 1734,00 | 1734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНС - 1, 2, 3, 5, 6, 7 с диспетчеризацией и техническим переоснащением | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | Плата за подключение | 891,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (строительство) сетей водоотведения эксплуатируемых более 30 лет | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | Собственные средства (Амортизация, учтенная в тарифе) | 1518,00 | 1518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства (Нормативная прибыль, учтенная в тарифе) | 3123,00 | 3123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения микрорайона «Спутник», квартал №№ 3, 4 (2-ой этап) | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 2634,00 | 1317,00 | 1317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство наружных магистральных сетей водоотведения микрорайона «Спутник», квартал №№ 3, 4 (1-ый этап) | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 14901,00 | 7451,00 | 7451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей водоотведения микрорайона «Полигонный» | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 7790,00 | 7790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство магистральных сетей напорной и самотечной канализации микрорайона «Преображенский». Магистральные сети протяженностью 5,983 км, диаметром 90-800 мм. Подводящие сети протяженностью 1,039 км, диаметром 63-200 мм. | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 163187,00 | 163187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство сетей водоотведения микрорайона «Иркутский» | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 86227,00 | 43114,00 | 43114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей водоотведения для двухэтажных блокированных жилых домов (таунхаусы) г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 164/1, диаметром 160 мм (в двухтрубном исполнении) протяженностью 530 м. | Подключение новых объектов капитального строительства | Плата за подключение | 19699,00 | 19699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |